Resumen de la Reunión Retrospectiva

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto | AgeCare Administración (ACA) |
| Cliente / patrocinador | Wellq Co (AgeCare) |

### Información de la reunión

| Lugar / modalidad | Videollamada (Microsoft Teams), después del Sprint Review |
| --- | --- |
| Fecha | vie 21/08/2026 · 22:15 a 23:15 (1 h) |
| N° de sprint | 1 · «Fundaciones» (10/08/2026 – 23/08/2026) |
| Convocados | Alvaro Faúndez (Scrum Master), Ignacio Bustos y Paolo Salamanca (equipo de desarrollo) |
| Asistentes | Alvaro Faúndez, Ignacio Bustos, Paolo Salamanca. El Product Owner no participa como tal; Paolo asiste solo en su rol de desarrollador. |

### Instrucciones

La retrospectiva se realiza al final de cada sprint, después del Sprint Review. Participan el Scrum Master y el equipo de desarrollo; el Product Owner no asiste, para que el equipo analice con franqueza su forma de trabajar. Duración sugerida: hasta 1,5 horas para un sprint de dos semanas.

El equipo revisa tres preguntas: qué salió bien, qué no salió bien y qué mejoras aplicará en el siguiente sprint. Use viñetas y extienda la tabla lo necesario.

### Formulario de la retrospectiva

| ¿Qué salió bien? (aciertos) | ¿Qué no salió bien? (errores) | ¿Qué mejoras aplicaremos en el próximo sprint? |
| --- | --- | --- |
| • Visión y backlog claros desde el inicio; todos entendimos el alcance. | • Subestimamos el tiempo de modelado en Data Modeler. | • Acordar convenciones de código y nombres en un documento corto. |
| • El MER y el diagrama de casos de uso guiaron la estimación. | • Faltó acordar convenciones de nombres antes de crear tablas. | • Daily de 15 min por videollamada a hora fija. |
| • Repositorio y Docker Compose listos para empezar a programar. | • Pocas dailies presenciales; varias fueron por chat. | • Dividir las historias de más de 8 puntos. |

### Plan de acción

| Acción de mejora | Responsable | Fecha de revisión | ¿Cambia la Definition of Done? (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentar convenciones (nombres, ramas, commits) en el README | Alvaro Faúndez | Retrospectiva Sprint 2 (11/09/2026) | No |
| Daily a las 21:00 por videollamada | Alvaro Faúndez | Retrospectiva Sprint 2 (11/09/2026) | No |
| Toda historia con prueba automática de sus reglas | Ignacio Bustos | Retrospectiva Sprint 2 (11/09/2026) | Sí |

### Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción comprometida | Estado (cumplida / parcial / no cumplida) | Comentario |
| --- | --- | --- |
| (Primer sprint: no hay acciones anteriores) | — | Se inicia el registro de acciones en esta retrospectiva. |