Resumen de la Reunión Retrospectiva

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto | AgeCare Administración (ACA) |
| Cliente / patrocinador | Wellq Co (AgeCare) |

### Información de la reunión

| Lugar / modalidad | Videollamada (Microsoft Teams), después del Sprint Review |
| --- | --- |
| Fecha | vie 11/09/2026 · 22:15 a 23:15 (1 h) |
| N° de sprint | 2 · «Acceso y soporte» (24/08/2026 – 13/09/2026) |
| Convocados | Alvaro Faúndez (Scrum Master), Ignacio Bustos y Paolo Salamanca (equipo de desarrollo) |
| Asistentes | Alvaro Faúndez, Ignacio Bustos, Paolo Salamanca. El Product Owner no participa como tal; Paolo asiste solo en su rol de desarrollador. |

### Instrucciones

La retrospectiva se realiza al final de cada sprint, después del Sprint Review. Participan el Scrum Master y el equipo de desarrollo; el Product Owner no asiste, para que el equipo analice con franqueza su forma de trabajar. Duración sugerida: hasta 1,5 horas para un sprint de dos semanas.

El equipo revisa tres preguntas: qué salió bien, qué no salió bien y qué mejoras aplicará en el siguiente sprint. Use viñetas y extienda la tabla lo necesario.

### Formulario de la retrospectiva

| ¿Qué salió bien? (aciertos) | ¿Qué no salió bien? (errores) | ¿Qué mejoras aplicaremos en el próximo sprint? |
| --- | --- | --- |
| • Se completó el Avance 2 completo: seguridad, staff, auditoría y soporte. | • Primeros días lentos por la curva de aprendizaje de JWT y TOTP. | • Modo SQLite para desarrollo y guía de instalación para Windows. |
| • Las pruebas automáticas detectaron errores antes de la demo. | • Configurar PostgreSQL local costó tiempo a dos integrantes. | • Tareas de máximo 8 horas en el Sprint Backlog. |
| • Buena colaboración para resolver la configuración de entornos en Windows. | • Algunas tareas quedaron grandes y difíciles de seguir en el daily. | • Revisión de código cruzada antes de integrar. |

### Plan de acción

| Acción de mejora | Responsable | Fecha de revisión | ¿Cambia la Definition of Done? (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Guía de instalación paso a paso para Windows en el README | Paolo Salamanca | Retrospectiva Sprint 3 (25/09/2026) | No |
| Limitar tareas a 8 horas | Alvaro Faúndez | Retrospectiva Sprint 3 (25/09/2026) | No |
| Revisión de código por otro integrante antes de integrar | Ignacio Bustos | Retrospectiva Sprint 3 (25/09/2026) | Sí |

### Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción comprometida | Estado (cumplida / parcial / no cumplida) | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Documentar convenciones (nombres, ramas, commits) en el README | cumplida | Convenciones publicadas en el README. |
| Daily a las 21:00 por videollamada | cumplida | Daily a las 21:00 en 13 de 15 días. |
| Toda historia con prueba automática de sus reglas | parcial | Faltaron pruebas en 2 historias; se agregaron al cierre. |