Resumen de la Reunión Retrospectiva

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto | AgeCare Administración (ACA) |
| Cliente / patrocinador | Wellq Co (AgeCare) |

### Información de la reunión

| Lugar / modalidad | Videollamada (Microsoft Teams), después del Sprint Review |
| --- | --- |
| Fecha | vie 25/09/2026 · 22:15 a 23:15 (1 h) |
| N° de sprint | 3 · «Operación y comunidad» (14/09/2026 – 27/09/2026) |
| Convocados | Alvaro Faúndez (Scrum Master), Ignacio Bustos y Paolo Salamanca (equipo de desarrollo) |
| Asistentes | Alvaro Faúndez, Ignacio Bustos, Paolo Salamanca. El Product Owner no participa como tal; Paolo asiste solo en su rol de desarrollador. |

### Instrucciones

La retrospectiva se realiza al final de cada sprint, después del Sprint Review. Participan el Scrum Master y el equipo de desarrollo; el Product Owner no asiste, para que el equipo analice con franqueza su forma de trabajar. Duración sugerida: hasta 1,5 horas para un sprint de dos semanas.

El equipo revisa tres preguntas: qué salió bien, qué no salió bien y qué mejoras aplicará en el siguiente sprint. Use viñetas y extienda la tabla lo necesario.

### Formulario de la retrospectiva

| ¿Qué salió bien? (aciertos) | ¿Qué no salió bien? (errores) | ¿Qué mejoras aplicaremos en el próximo sprint? |
| --- | --- | --- |
| • Se adelantó trabajo pese al feriado de Fiestas Patrias. | • Sprint corto (9 días hábiles) con carga alta por persona. | • Probar cada pantalla en 390 px antes de cerrarla. |
| • El monitor y los incidentes automáticos funcionaron a la primera demo. | • Defectos de diseño en pantallas angostas detectados tarde. | • Planificar menos puntos en sprints con feriados. |
| • Las pruebas de extremo a extremo encontraron problemas de diseño en celular. | • Mensajes de confirmación que desaparecían al recargar la ficha. | • Checklist de interfaz (estados con ícono y texto, confirmaciones). |

### Plan de acción

| Acción de mejora | Responsable | Fecha de revisión | ¿Cambia la Definition of Done? (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregar prueba en celular (390 px) a la Definition of Done | Paolo Salamanca | Retrospectiva Sprint 4 (09/10/2026) | Sí |
| Checklist de interfaz en el README | Paolo Salamanca | Retrospectiva Sprint 4 (09/10/2026) | No |
| Ajustar capacidad según días hábiles reales | Alvaro Faúndez | Retrospectiva Sprint 4 (09/10/2026) | No |

### Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción comprometida | Estado (cumplida / parcial / no cumplida) | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Guía de instalación paso a paso para Windows en el README | cumplida | Guía de Windows (Node, PowerShell, .env) en el README. |
| Limitar tareas a 8 horas | cumplida | Ninguna tarea del Sprint 3 superó 8 horas. |
| Revisión de código por otro integrante antes de integrar | cumplida | Todas las integraciones pasaron por revisión de otro integrante. |