Resumen de la Reunión Retrospectiva

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto | AgeCare Administración (ACA) |
| Cliente / patrocinador | Wellq Co (AgeCare) |

### Información de la reunión

| Lugar / modalidad | Videollamada (Microsoft Teams), después del Sprint Review |
| --- | --- |
| Fecha | vie 09/10/2026 · 22:15 a 23:15 (1 h) |
| N° de sprint | 4 · «Negocio» (28/09/2026 – 11/10/2026) |
| Convocados | Alvaro Faúndez (Scrum Master), Ignacio Bustos y Paolo Salamanca (equipo de desarrollo) |
| Asistentes | Alvaro Faúndez, Ignacio Bustos, Paolo Salamanca. El Product Owner no participa como tal; Paolo asiste solo en su rol de desarrollador. |

### Instrucciones

La retrospectiva se realiza al final de cada sprint, después del Sprint Review. Participan el Scrum Master y el equipo de desarrollo; el Product Owner no asiste, para que el equipo analice con franqueza su forma de trabajar. Duración sugerida: hasta 1,5 horas para un sprint de dos semanas.

El equipo revisa tres preguntas: qué salió bien, qué no salió bien y qué mejoras aplicará en el siguiente sprint. Use viñetas y extienda la tabla lo necesario.

### Formulario de la retrospectiva

| ¿Qué salió bien? (aciertos) | ¿Qué no salió bien? (errores) | ¿Qué mejoras aplicaremos en el próximo sprint? |
| --- | --- | --- |
| • Dashboards y gestión comercial terminados para el informe de avance. | • Un error de zona horaria apareció solo de noche. | • Usar la fecha de negocio local (Chile) en reglas por fecha. |
| • Se adelantó la épica de configuración y legales (Sprint 5). | • La auditoría de dependencias mostró vulnerabilidades en versiones fijadas. | • Auditoría de dependencias en cada sprint (pip-audit y npm audit). |
| • Primera prueba de carga: consultas con p95 bajo 100 ms con 50 usuarios. | • El login es lento con 50 ingresos simultáneos (Argon2). | • Revisar parámetros de Argon2 y la cantidad de workers en producción. |

### Plan de acción

| Acción de mejora | Responsable | Fecha de revisión | ¿Cambia la Definition of Done? (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de negocio con zona horaria configurable | Ignacio Bustos | Retrospectiva Sprint 5 (23/10/2026) | No |
| pip-audit y npm audit sin avisos altos como criterio de cierre de sprint | Ignacio Bustos | Retrospectiva Sprint 5 (23/10/2026) | Sí |
| Medir login en producción y ajustar workers | Alvaro Faúndez | Retrospectiva Sprint 5 (23/10/2026) | No |

### Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción comprometida | Estado (cumplida / parcial / no cumplida) | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Agregar prueba en celular (390 px) a la Definition of Done | cumplida | La prueba en 390 px se agregó al recorrido E2E. |
| Checklist de interfaz en el README | cumplida | Checklist de interfaz aplicado en dashboards y planes. |
| Ajustar capacidad según días hábiles reales | cumplida | El Sprint 4 se planificó con 10 días hábiles reales. |