Documento de Visión y Roles Scrum

“AgeCare Administración”

Grupo 8

Fecha:10/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Visión del Proyecto Scrum “AgeCare Administración”	4

Definición de Roles	5

Eventos Scrum y calendario de sprints	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Versión inicial: visión del producto, roles Scrum, eventos y calendario de sprints. | Equipo ACA |
| 1.1 | 10/10/2026 | Cambio de plataforma de despliegue: Render (API y consola) y Neon (PostgreSQL) en lugar de Microsoft Azure. | Equipo ACA |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 15/11/2026 |
| Patrocinador principal | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl |
| 21.830.011-1 | Paolo Salamanca | riv.salamanca@duocuc.cl |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl |

# Visión del Proyecto Scrum “AgeCare Administración”

| Declaración de la Visión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar AgeCare Administración, una consola web interna que centraliza la operación, el soporte y la gestión comercial de la plataforma AgeCare, para que el equipo de Wellq Co responda más rápido a los usuarios y a las emergencias de salud, mantenga la calidad del contenido y la comunidad, y tome decisiones de negocio basadas en datos, con un acceso seguro y controlado por roles. |  |  |  |
| Grupo Objetivo | Necesidades | Producto / Servicio | Valor |
| Equipo interno de Wellq Co que opera AgeCare: • Administradores • Agentes de soporte • Analistas de negocio • Editores de contenido • Moderadores Beneficiarios indirectos: familias, cuidadoras, adultos mayores y médicos que usan la app. | Atender tickets y usuarios desde un solo lugar Detectar caídas y alertas a tiempo Curar contenido y moderar la comunidad Gestionar planes, suscripciones y pagos Ver métricas de negocio y de uso Controlar accesos y auditar cambios | Consola web (SPA en React) con API REST en FastAPI y base de datos PostgreSQL en Neon; publicada en Render. Módulos: soporte, usuarios de la app, estado operativo, contenidos y marketplace, moderación, dashboards, planes y suscripciones, configuración y legales, staff y auditoría. Acceso por rol con segundo factor. | Responder tickets un 40% más rápido (OE1). Detectar el 95% de las caídas en menos de 5 minutos (OE2). Decidir con datos del embudo para subir la conversión a pago un 15% (OE3). Operación trazable, segura y escalable. |

# Definición de Roles

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Paolo Salamanca (representa a Wellq Co, patrocinador) | Mantener y priorizar el Product Backlog según el valor para Wellq Co; redactar y aceptar las historias de usuario según sus criterios de aceptación; validar el incremento en cada Sprint Review. |
| Scrum Master | Alvaro Faúndez | Facilitar los eventos Scrum; eliminar impedimentos; cuidar que se cumplan la Definición de Listo y de Terminado; hacer seguimiento del avance de cada sprint y de la velocidad del equipo. |
| Equipo de desarrollo | Alvaro Faúndez · Paolo Salamanca · Ignacio Bustos | Estimar, diseñar, construir, probar y documentar las historias del sprint. Foco por integrante: Alvaro, arquitectura y backend; Paolo, frontend y experiencia de usuario; Ignacio, full-stack, base de datos y DevOps (Render, Neon y CI/CD). |
| Stakeholders | Wellq Co (patrocinador) · Juan Pablo Mellado y Mabel Alejandra Herrera (docentes) | Entregar contexto del negocio y retroalimentación en las revisiones; validar el alcance y los hitos académicos (informe de avance y entrega final). |

# Eventos Scrum y calendario de sprints

El proyecto se gestiona con Scrum, sin carta Gantt: la planificación se expresa en sprints de 2 a 3 semanas con un objetivo y un incremento verificable. El detalle de las historias de cada sprint está en el Documento de Épicas e Historias de Usuario.

| Evento | Cuándo / duración | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Sprint | 2 a 3 semanas | Contenedor de trabajo con un objetivo y un incremento usable al final. |
| Sprint Planning | Primer día del sprint, 2 h | Definir el objetivo del sprint y seleccionar las historias (Sprint Backlog) según la velocidad del equipo. |
| Daily Scrum | 15 min, días de trabajo del equipo | Revisar el avance hacia el objetivo y detectar impedimentos. |
| Refinamiento | Semanal, 1 h | Detallar y estimar con Planning Poker las historias de los próximos sprints. |
| Sprint Review | Último día del sprint, 1 h | Demostrar el incremento al patrocinador y a los docentes y ajustar el backlog. |
| Retrospectiva | Después de la review, 45 min | Acordar mejoras del proceso para el siguiente sprint. |

Calendario de sprints

| Sprint | Nombre | Fechas | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fundaciones | 10/08/2026 – 23/08/2026 | Definir la visión, el backlog y la arquitectura, y dejar listo el modelo de datos y el prototipo para empezar a construir. |
| S2 | Acceso y soporte | 24/08/2026 – 13/09/2026 | Que el staff pueda ingresar de forma segura y el equipo de soporte atienda tickets de punta a punta (Avance 2). |
| S3 | Operación y comunidad | 14/09/2026 – 27/09/2026 | Dar visibilidad del estado de la plataforma y herramientas para usuarios, contenidos y moderación. |
| S4 | Negocio | 28/09/2026 – 11/10/2026 | Entregar las métricas de negocio y la gestión comercial completa para el informe de avance (semana 9). |
| S5 | Configuración y nube | 12/10/2026 – 25/10/2026 | Completar la configuración del sistema y dejar la consola publicada en Render (base de datos en Neon) con integración continua. |
| S6 | Calidad y cierre | 26/10/2026 – 15/11/2026 | Asegurar la calidad del producto y cerrar el proyecto con la documentación y la presentación final. |

Hitos académicos: informe de avance al cierre del Sprint 4 (semana 9) y entrega final al cierre del Sprint 6 (semana del 15 de noviembre de 2026).