Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Definition of Done

Marco ágil (Scrum)

“AgeCare Administración”

ACA

Versión 1.3 · Fecha: 10/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Propósito	4

2. Criterios por historia de usuario	4

3. Criterios por sprint	4

4. Criterios por entrega final (release)	5

5. Acuerdo del equipo	5

6. Historial de cambios a la DoD	5

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 09/10/2026 | DoD acordada en el Sprint 1 y actualizada en las retrospectivas de los Sprints 1 a 4. | Equipo ACA |
| 1.3 | 10/10/2026 | Cambio de plataforma de despliegue: Render (API y consola) y Neon (PostgreSQL) en lugar de Microsoft Azure. Se actualiza el criterio 4 de la entrega final. | Equipo ACA |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de término | 15/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl | Scrum Master · Desarrollador (arquitectura y backend) |
| 21830011-1 | Paolo Salamanca | riv.salamanca@duocuc.cl | Product Owner · Desarrollador (frontend y UX) |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl | Desarrollador (full-stack, base de datos y DevOps) |

# 1. Propósito

La Definition of Done (DoD) es el acuerdo del equipo sobre las condiciones que todo incremento debe cumplir para considerarse terminado. Se aplica igual a todas las historias de usuario.

Diferencia con los criterios de aceptación: los criterios de aceptación son propios de cada historia (planilla 03) y los valida el Product Owner; la DoD es común a todas y asegura la calidad técnica.

# 2. Criterios por historia de usuario

Una historia de usuario está terminada solo si cumple todos estos criterios. Se verifican en el Sprint Review antes de que el Product Owner la apruebe (A).

| N° | Criterio | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumple todos sus criterios de aceptación (planilla 03). | Demostración en el Sprint Review |
| 2 | Código en el repositorio, integrado a la rama principal mediante pull request. | Historial de GitHub |
| 3 | Código revisado por al menos otro integrante del equipo. | Aprobación en el pull request |
| 4 | Pruebas automáticas (pytest) de sus reglas de negocio escritas y aprobadas. | Suite en verde (pytest) |
| 5 | Toda acción que modifica datos queda registrada en la bitácora de auditoría. | Prueba automática y revisión en «Auditoría» |
| 6 | Control de acceso por rol aplicado en el backend (403 para roles sin permiso). | Prueba automática de permisos |
| 7 | Pantalla usable en escritorio y en celular (390 px), con estados con ícono y texto. | Recorrido E2E (Playwright) |
| 8 | Sin errores críticos ni avisos de seguridad altos abiertos (pip-audit, npm audit, bandit). | Reporte de auditoría de dependencias |
| 9 | Funciona desplegado con docker compose, no solo en el equipo del desarrollador. | docker compose up y prueba de humo |
| 10 | Documentación actualizada (README, API en Swagger, DAS o manual, según corresponda). | Revisión del pull request |
| 11 | Aprobada (A) por el Product Owner en el Sprint Review. | Plantilla 08 |

# 3. Criterios por sprint

| N° | Criterio | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Todas las historias comprometidas cumplen la DoD o vuelven al Product Backlog. | Product Backlog actualizado (planilla 04) |
| 2 | Pruebas de integración del sprint ejecutadas y registradas en el Plan de Pruebas. | Plan de Pruebas (C2) |
| 3 | Burndown chart y Daily Standup actualizados. | Planillas 06 y 07 |
| 4 | Sprint Review documentado (plantilla 08) y Retrospectiva registrada (plantilla 09). | Documentos 08 y 09 |
| 5 | Auditoría de dependencias sin avisos de severidad alta (desde el Sprint 4). | pip-audit y npm audit |
| 6 | Incremento desplegable y demostrable (docker compose). | Demostración en el Sprint Review |

# 4. Criterios por entrega final (release)

| N° | Criterio | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pruebas de rendimiento (p95 < 800 ms con 50 usuarios en consultas principales) y de seguridad (OWASP ZAP) ejecutadas y con evidencia. | Plan de Pruebas (C2) |
| 2 | Manual Técnico y de Despliegue completo. | Documento C3 |
| 3 | Sistema levantado desde cero en un equipo limpio siguiendo solo el README. | Prueba de instalación registrada |
| 4 | Consola publicada en Render (base de datos en Neon) con HTTPS, despliegue automático desde main y pruebas en GitHub Actions. | URL de producción, render.yaml y GitHub Actions |
| 5 | Carta de Entrega y Certificado de Aceptación firmados. | Documentos C5 y C6 |

# 5. Acuerdo del equipo

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Paolo Salamanca | 01/09/2026 (v1.2: 09/10/2026) |  |
| Scrum Master | Alvaro Faúndez | 01/09/2026 (v1.2: 09/10/2026) |  |
| Equipo de desarrollo | Ignacio Bustos | 01/09/2026 (v1.2: 09/10/2026) |  |
| Equipo de desarrollo | Alvaro Faúndez · Paolo Salamanca | 01/09/2026 (v1.2: 09/10/2026) |  |

# 6. Historial de cambios a la DoD

| Sprint | Cambio en la DoD | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Se agrega: toda historia tiene prueba automática de sus reglas de negocio. | Errores de reglas detectados tarde en el modelado (retrospectiva S1). |
| Sprint 2 | Se agrega: revisión de código por otro integrante antes de integrar. | Tareas grandes difíciles de revisar en el daily (retrospectiva S2). |
| Sprint 3 | Se agrega: pantalla probada en celular (390 px) con recorrido E2E. | Defectos de diseño en pantallas angostas (DEF-01). |
| Sprint 4 | Se agrega: auditoría de dependencias sin avisos altos al cierre del sprint. | Vulnerabilidades en PyJWT y Starlette (DEF-06). |