Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Plan de Pruebas y Evidencias

Enfoque tradicional y ágil (en Scrum: una versión por sprint)

“AgeCare Administración”

ACA

Versión 1.1 · Fecha: 10/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Introducción	4

1.1. Propósito	4

1.2. Alcance	4

2. Estrategia de pruebas	4

3. Ambiente de pruebas	4

4. Criterios	5

5. Casos de prueba	5

6. Resumen de ejecución	15

7. Registro de defectos	15

8. Evidencias	16

9. Conclusiones	22

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Plan y resultados consolidados de los Sprints 1 a 4 (Entrega 2). Casos de los Sprints 5 y 6 en estado planificado. | Equipo ACA |
| 1.1 | 10/10/2026 | Cambio de plataforma de despliegue: Render (API y consola) y Neon (PostgreSQL) en lugar de Microsoft Azure. Se actualizan los casos CP-23, CP-24 y CP-25. | Equipo ACA |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de término | 15/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl | Scrum Master · Desarrollador (arquitectura y backend) |
| 21830011-1 | Paolo Salamanca | riv.salamanca@duocuc.cl | Product Owner · Desarrollador (frontend y UX) |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl | Desarrollador (full-stack, base de datos y DevOps) |

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito

Definir cómo se verifica que AgeCare Administración cumple sus requisitos funcionales y no funcionales, y registrar los resultados. Esta versión corresponde al cierre del Sprint 4 (09/10/2026) y consolida las pruebas de los Sprints 1 a 4; se actualizará al cierre de los Sprints 5 y 6.

## 1.2. Alcance

•Incluido: los 40 casos de uso implementados (épicas EP01 a EP09), la API REST, la interfaz web en escritorio y celular, la base de datos y sus migraciones, y los requisitos no funcionales de seguridad, rendimiento, usabilidad y confiabilidad.

•Incluido como planificado: despliegue en Render + Neon, pipeline CI/CD, escaneo OWASP ZAP, prueba de carga en producción y accesibilidad (EP10, Sprints 5 y 6).

•Excluido: la app móvil, la versión web para usuarios finales y la API principal de AgeCare (sistemas externos); la pasarela de pagos y el correo se prueban con simuladores que respetan su contrato.

# 2. Estrategia de pruebas

Las pruebas se escriben junto con cada historia (criterio 4 de la Definition of Done) y se ejecutan en cada integración. Las de rendimiento y seguridad se ejecutaron de forma preliminar en el Sprint 4 y se repetirán sobre Render en el Sprint 6.

| Tipo de prueba | Objetivo | Herramienta utilizada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Verificar funciones puras (seguridad, firma, percentiles, transiciones) de forma aislada. | pytest | Alvaro Faúndez |
| Integración | Verificar cada endpoint con la base de datos real: reglas de negocio, permisos y auditoría. | pytest + TestClient de FastAPI, pytest-cov; SQLite y PostgreSQL 16 | Alvaro Faúndez · Ignacio Bustos |
| Rendimiento | Verificar el p95 de las consultas principales con 50 usuarios (RNF-08). | Locust 2 | Ignacio Bustos |
| Seguridad | Detectar vulnerabilidades de código y dependencias (OWASP Top 10). | bandit, pip-audit, npm audit; OWASP ZAP (Sprint 6) | Ignacio Bustos |
| Aceptación | Validar las historias con el Product Owner y recorrer la interfaz. | Criterios de aceptación (planilla 03), Playwright, Sprint Review | Paolo Salamanca |

# 3. Ambiente de pruebas

| Componente | Versión / detalle |
| --- | --- |
| Sistema operativo / host | Linux (Ubuntu) y Windows 11 de los integrantes; Python 3.12/3.13, Node 20. |
| Docker y Docker Compose | Docker 27 y Compose v2: servicios web (nginx, :8080), api (uvicorn, :8000) y db (postgres:16-alpine, :5432). |
| Base de datos | PostgreSQL 16 (integración, carga y E2E); SQLite en memoria de archivo para la suite rápida de pytest. |
| Navegadores / dispositivos | Chromium (Playwright) en 1440×900 y 390×844 (celular); revisión manual en Chrome y Edge. |
| Datos de prueba | Fixture db_limpia (5 cuentas de staff, catálogos) que se recrea en cada prueba; seed de demostración (scripts/seed.py y seed_modulos.py) con datos ficticios, sin datos reales de pacientes. |

# 4. Criterios

| Criterio | Definición |
| --- | --- |
| Criterio de entrada | Historia integrada en la rama principal, migraciones aplicadas y sistema levantado con docker compose o con el entorno local. |
| Criterio de aprobación | 100% de los casos ejecutados aprobados; cobertura de la API ≥ 80%; p95 < 800 ms en consultas principales; sin vulnerabilidades altas abiertas; historias aprobadas por el PO. |
| Criterio de suspensión | El ambiente no levanta, las migraciones fallan o un caso bloqueante (inicio de sesión, permisos) falla: se detiene la ejecución hasta corregir. |

# 5. Casos de prueba

Se registran 26 casos: 22 ejecutados en los Sprints 1 a 4 y 4 planificados para los Sprints 5 y 6. Los casos automatizados agrupan las 45 pruebas de pytest (10 unitarias y 35 de integración) según la historia que verifican.

| ID | Tipo | Descripción | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Unitaria | Funciones de seguridad: hash Argon2id, JWT de acceso, TOTP y tokens opacos. | Aprobado | S4 |
| CP-02 | Unitaria | Firma HMAC del webhook, percentiles del monitor y tablas de transición de tickets e incidentes. | Aprobado | S4 |
| CP-03 | Integración | Inicio de sesión, mensaje genérico, bloqueo tras 5 intentos y error 401 sin token. | Aprobado | S2 |
| CP-04 | Integración | Refresh token rotatorio, detección de reutilización y cierre de sesión. | Aprobado | S2 |
| CP-05 | Integración | Activación y uso del segundo factor (TOTP). | Aprobado | S2 |
| CP-06 | Integración | Gestión del staff: crear, invitar, activar, reglas de creación, desactivar y protección del último administrador. | Aprobado | S2 |
| CP-07 | Integración | Toda escritura queda en la bitácora de auditoría con valor anterior y nuevo. | Aprobado | S2 |
| CP-08 | Integración | Registro de tickets (con y sin cuenta), búsqueda en la cola, detalle por número e indicadores. | Aprobado | S2 |
| CP-09 | Integración | Atención del ticket: transiciones, asignación, primera respuesta y encuesta. | Aprobado | S2 |
| CP-10 | Aceptación (E2E) | Estado operativo y alertas de pacientes en la interfaz. | Aprobado | S3 |
| CP-11 | Aceptación (E2E) | Desactivar y reactivar una cuenta desde la ficha del usuario de la app. | Aprobado | S3 |
| CP-12 | Integración | Usuarios de la app, monitor de componentes e incidentes. | Aprobado | S3 |
| CP-13 | Integración | Contenidos, productos, perfiles de cuidadoras y moderación. | Aprobado | S3 |
| CP-14 | Integración | Configuración: umbrales de alerta, parámetros con bloqueo optimista y versiones legales. | Aprobado | S4 |
| CP-15 | Integración | Migraciones Alembic sobre una base de datos vacía. | Aprobado | S3 |
| CP-16 | Integración | Flujo comercial completo (planes, cuentas, suscripciones, webhook, reembolso) y consolidación de métricas. | Aprobado | S4 |
| CP-17 | Aceptación (E2E) | Interfaz responsiva en celular (390 px) y escritorio (1440 px) en los 25 recorridos. | Aprobado | S3 |
| CP-18 | Integración (robustez) | Comportamiento de la API cuando la base de datos cae y se recupera. | Aprobado | S4 |
| CP-19 | Rendimiento | Carga de 50 usuarios concurrentes sobre las consultas principales (preliminar, en local). | Aprobado | S4 |
| CP-20 | Seguridad | Análisis estático del código (bandit) y de dependencias (pip-audit, npm audit). | Aprobado | S4 |
| CP-21 | Seguridad | Control de acceso por rol en el backend (RBAC). | Aprobado | S2 |
| CP-22 | Aceptación | Validación de las historias con el Product Owner en cada Sprint Review. | Aprobado | S4 |
| CP-23 | Seguridad | Escaneo dinámico OWASP ZAP sobre la consola publicada en Render. | Planificado | S6 |
| CP-24 | Rendimiento | Prueba de carga formal sobre el ambiente de producción (Render + Neon). | Planificado | S6 |
| CP-25 | Integración | Pipeline CI/CD: pruebas automáticas en GitHub Actions y despliegue automático en Render desde la rama principal. | Planificado | S5 |
| CP-26 | Aceptación | Accesibilidad WCAG 2.1 AA (contraste, teclado, estados con texto). | Planificado | S6 |

CP-01 · Funciones de seguridad: hash Argon2id, JWT de acceso, TOTP y tokens opacos

| ID caso de prueba | CP-01 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | RNF-01, RNF-02 · ACA-EP01-HU01, ACA-EP01-HU02 |
| Descripción | Funciones de seguridad: hash Argon2id, JWT de acceso, TOTP y tokens opacos. |
| Precondiciones | Entorno virtual del backend con dependencias instaladas. |
| Pasos | 1. Ejecutar pytest tests/test_unitarias.py (6 pruebas de seguridad). 2. Revisar que el hash no contiene la contraseña y que un JWT alterado se rechaza. |
| Datos de entrada | Contraseña «Clave1234», id_staff 7 con rol soporte, secreto TOTP aleatorio, JWT con firma alterada. |
| Resultado esperado | Hash con prefijo $argon2id$; verificación correcta solo con la contraseña real; JWT de 15 min con rol; JWT manipulado lanza InvalidTokenError; TOTP vigente aceptado. |
| Resultado obtenido | 6 de 6 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 (pytest) |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 09/10/2026 |

CP-02 · Firma HMAC del webhook, percentiles del monitor y tablas de transición de tickets e incidentes

| ID caso de prueba | CP-02 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | RNF-06, RNF-11 · ACA-EP02-HU03, ACA-EP04-HU01 |
| Descripción | Firma HMAC del webhook, percentiles del monitor y tablas de transición de tickets e incidentes. |
| Precondiciones | Entorno virtual del backend. |
| Pasos | 1. Ejecutar pytest tests/test_unitarias.py (4 pruebas de reglas). |
| Datos de entrada | Cuerpo JSON de evento de pago, lista de latencias 1..100 ms, estados de ticket e incidente. |
| Resultado esperado | Firma válida solo para el cuerpo original; p50 ≈ 50 y p95 ≈ 95; «cerrado» y «resuelto» no admiten transiciones. |
| Resultado obtenido | 4 de 4 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 (pytest) |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 09/10/2026 |

CP-03 · Inicio de sesión, mensaje genérico, bloqueo tras 5 intentos y error 401 sin token

| ID caso de prueba | CP-03 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-01 a RF-03 · ACA-EP01-HU01 |
| Descripción | Inicio de sesión, mensaje genérico, bloqueo tras 5 intentos y error 401 sin token. |
| Precondiciones | Base de datos de prueba con 5 cuentas de staff (fixture db_limpia). |
| Pasos | 1. POST /auth/login con credenciales válidas y consultar /auth/me. 2. Probar correo inexistente y contraseña errónea. 3. Fallar 5 veces e intentar con la clave correcta. 4. Llamar un endpoint protegido sin token. |
| Datos de entrada | admin@wellq.co.uk / Clave1234; correo inexistente; 5 contraseñas erróneas. |
| Resultado esperado | 200 con token y permisos del rol; mismo mensaje para correo inexistente y clave errónea; cuenta bloqueada 15 min; 401 con formato {error, message, request_id}. |
| Resultado obtenido | 4 de 4 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 11/09/2026 |

CP-04 · Refresh token rotatorio, detección de reutilización y cierre de sesión

| ID caso de prueba | CP-04 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RNF-02 · ACA-EP01-HU01 |
| Descripción | Refresh token rotatorio, detección de reutilización y cierre de sesión. |
| Precondiciones | Sesión iniciada. |
| Pasos | 1. Renovar con el refresh token y volver a usar el anterior. 2. Cerrar sesión y tratar de renovar. |
| Datos de entrada | Refresh token emitido en el login. |
| Resultado esperado | El refresh token cambia en cada uso; reutilizar uno antiguo revoca la sesión (401); tras logout no se puede renovar. |
| Resultado obtenido | 2 de 2 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 11/09/2026 |

CP-05 · Activación y uso del segundo factor (TOTP)

| ID caso de prueba | CP-05 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-04 · ACA-EP01-HU02 |
| Descripción | Activación y uso del segundo factor (TOTP). |
| Precondiciones | Sesión del administrador sin segundo factor. |
| Pasos | 1. Iniciar la configuración del segundo factor. 2. Confirmar con un código válido. 3. Cerrar sesión e ingresar con y sin código. |
| Datos de entrada | Código TOTP generado con pyotp. |
| Resultado esperado | Sin código el login responde «se requiere segundo factor»; con código válido emite tokens. |
| Resultado obtenido | 1 de 1 prueba aprobada. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 11/09/2026 |

CP-06 · Gestión del staff: crear, invitar, activar, reglas de creación, desactivar y protección del último administrador

| ID caso de prueba | CP-06 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-05 a RF-07 · ACA-EP01-HU03 |
| Descripción | Gestión del staff: crear, invitar, activar, reglas de creación, desactivar y protección del último administrador. |
| Precondiciones | Sesión de administrador. |
| Pasos | 1. Crear un miembro con dominio corporativo y activar la invitación. 2. Intentar dominio ajeno y correo duplicado. 3. Desactivar a un miembro con sesión abierta. 4. Intentar quitar el último administrador. |
| Datos de entrada | nuevo@wellq.co.uk; otro@gmail.com. |
| Resultado esperado | Invitación activable una vez; 422 con dominio ajeno o duplicado; desactivar revoca sesiones y queda auditado; no se puede quitar el último administrador. |
| Resultado obtenido | 5 de 5 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 11/09/2026 |

CP-07 · Toda escritura queda en la bitácora de auditoría con valor anterior y nuevo

| ID caso de prueba | CP-07 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RNF-07 · ACA-EP01-HU04 |
| Descripción | Toda escritura queda en la bitácora de auditoría con valor anterior y nuevo. |
| Precondiciones | Sesión de soporte; ticket existente. |
| Pasos | 1. Cambiar prioridad y estado de un ticket. 2. Consultar /auditoria filtrando por entidad. |
| Datos de entrada | Ticket #1001. |
| Resultado esperado | Un registro por cambio con actor, IP, valor anterior y nuevo. |
| Resultado obtenido | 1 de 1 prueba aprobada. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 11/09/2026 |

CP-08 · Registro de tickets (con y sin cuenta), búsqueda en la cola, detalle por número e indicadores

| ID caso de prueba | CP-08 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-08 a RF-10 · ACA-EP02-HU01, HU02, HU07 |
| Descripción | Registro de tickets (con y sin cuenta), búsqueda en la cola, detalle por número e indicadores. |
| Precondiciones | Sesión de soporte; usuario ana@example.com. |
| Pasos | 1. Registrar un ticket enlazado y otro con solo correo. 2. Buscar en la cola por texto, correo, «#1001» y «1001». 3. Abrir el detalle por número y consultar indicadores. |
| Datos de entrada | Textos: «Wearable», «ana@example.com», «#1001», «1001». |
| Resultado esperado | Número correlativo; búsqueda encuentra el ticket en los 4 casos; indicadores de primera respuesta calculados. |
| Resultado obtenido | 6 de 6 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 11/09/2026 |

CP-09 · Atención del ticket: transiciones, asignación, primera respuesta y encuesta

| ID caso de prueba | CP-09 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-11 a RF-14 · ACA-EP02-HU03 a HU06 |
| Descripción | Atención del ticket: transiciones, asignación, primera respuesta y encuesta. |
| Precondiciones | Ticket abierto; agentes soporte y analista. |
| Pasos | 1. Tomar el ticket y recorrer los estados. 2. Agregar una nota interna y luego una respuesta pública. 3. Asignar a un analista (sin permiso de escritura). 4. Resolver y revisar la encuesta. |
| Datos de entrada | Ticket recién creado. |
| Resultado esperado | Solo transiciones válidas (409 en otro caso); la nota interna no cuenta como primera respuesta; 422 al asignar a quien no puede atender; encuesta creada al resolver. |
| Resultado obtenido | 3 de 3 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 11/09/2026 |

CP-10 · Estado operativo y alertas de pacientes en la interfaz

| ID caso de prueba | CP-10 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación (E2E) |
| Requisito / HU asociada | RF-21, RF-22 · ACA-EP04-HU03, ACA-EP04-HU04 |
| Descripción | Estado operativo y alertas de pacientes en la interfaz. |
| Precondiciones | Consola con datos de demostración; sesión de soporte. |
| Pasos | 1. Abrir «Estado operativo». 2. Simular la caída de un componente y ejecutar el monitor. 3. Revisar el chip de las alertas sin atender. |
| Datos de entrada | Componente «Notificaciones push» con falla simulada. |
| Resultado esperado | Banner rojo con incidente abierto; alertas sin atender en rojo con ícono y texto. |
| Resultado obtenido | 1.ª ejecución (25/09/2026): las alertas sin atender aparecían en verde («Activa») → DEF-03. Reprueba tras la corrección: correcto. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 4 y captura 11_estado |
| Ejecutado por y fecha | Paolo Salamanca · 25/09/2026 |

CP-11 · Desactivar y reactivar una cuenta desde la ficha del usuario de la app

| ID caso de prueba | CP-11 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación (E2E) |
| Requisito / HU asociada | RF-16 · ACA-EP03-HU02 |
| Descripción | Desactivar y reactivar una cuenta desde la ficha del usuario de la app. |
| Precondiciones | Sesión de soporte; usuario activo. |
| Pasos | 1. Abrir la ficha del usuario. 2. Desactivar con motivo y confirmar. 3. Reactivar la cuenta. |
| Datos de entrada | Usuario Ana Pérez. |
| Resultado esperado | El aviso de confirmación permanece visible tras recargar los datos y el estado cambia. |
| Resultado obtenido | 1.ª ejecución: el aviso desaparecía al recargar → DEF-02. Reprueba: correcto. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Captura 10_usuarios |
| Ejecutado por y fecha | Paolo Salamanca · 25/09/2026 |

CP-12 · Usuarios de la app, monitor de componentes e incidentes

| ID caso de prueba | CP-12 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-15 a RF-20, RF-23 · ACA-EP03-HU01, ACA-EP04-HU01, HU02, HU05 |
| Descripción | Usuarios de la app, monitor de componentes e incidentes. |
| Precondiciones | Datos de prueba con componentes registrados. |
| Pasos | 1. Buscar, desactivar e invitar en usuarios de la app. 2. Simular 3 fallas consecutivas y ejecutar el monitor. 3. Recorrer el ciclo de vida de un incidente. |
| Datos de entrada | Componente con falla simulada; usuario ana@example.com. |
| Resultado esperado | Tras 3 fallas el componente queda «caído» y se abre un incidente automático; transiciones válidas del incidente. |
| Resultado obtenido | 3 de 3 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos · 25/09/2026 |

CP-13 · Contenidos, productos, perfiles de cuidadoras y moderación

| ID caso de prueba | CP-13 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-24 a RF-28 · ACA-EP05-HU01 a HU04, ACA-EP06-HU01 |
| Descripción | Contenidos, productos, perfiles de cuidadoras y moderación. |
| Precondiciones | Sesión de editor y de moderador. |
| Pasos | 1. Publicar, programar y eliminar contenido. 2. Crear producto con URL http. 3. Revisar un perfil de cuidadora. 4. Rechazar un elemento sin motivo y luego con motivo. |
| Datos de entrada | URL http://tienda.cl; elemento reportado por seguridad. |
| Resultado esperado | Producto con http rechazado (422); rechazo sin motivo rechazado; decisión auditada. |
| Resultado obtenido | 4 de 4 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos · 25/09/2026 |

CP-14 · Configuración: umbrales de alerta, parámetros con bloqueo optimista y versiones legales

| ID caso de prueba | CP-14 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-42 a RF-45 · ACA-EP09-HU01 a HU04 |
| Descripción | Configuración: umbrales de alerta, parámetros con bloqueo optimista y versiones legales. |
| Precondiciones | Sesión de administrador. |
| Pasos | 1. Editar un umbral y un parámetro con versión antigua. 2. Publicar una versión legal con fecha de hoy después de las 21:00 (hora de Chile). |
| Datos de entrada | Parámetro con versión desactualizada; fecha de vigencia = hoy. |
| Resultado esperado | Conflicto 409 con versión antigua; la versión legal con fecha de hoy se publica. |
| Resultado obtenido | 1.ª ejecución: fallaba de noche porque comparaba con la fecha UTC → DEF-05. Corregido con la zona America/Santiago; 3 de 3 aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos · 09/10/2026 |

CP-15 · Migraciones Alembic sobre una base de datos vacía

| ID caso de prueba | CP-15 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RNF-19 · ACA-EP10-HU02 |
| Descripción | Migraciones Alembic sobre una base de datos vacía. |
| Precondiciones | PostgreSQL 16 con base nueva. |
| Pasos | 1. Crear base vacía. 2. Ejecutar alembic upgrade head. 3. Ejecutar el seed de demostración. |
| Datos de entrada | Base agecare_admin vacía. |
| Resultado esperado | Las migraciones 0001 y 0002 se aplican sin errores y el seed carga los datos. |
| Resultado obtenido | 1.ª ejecución: la migración 0002 importaba un tipo propio de la app → DEF-04. Reprueba: correcto. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Commit de corrección en GitHub |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos · 25/09/2026 |

CP-16 · Flujo comercial completo (planes, cuentas, suscripciones, webhook, reembolso) y consolidación de métricas

| ID caso de prueba | CP-16 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RF-29 a RF-41, RNF-06 · ACA-EP07, ACA-EP08 |
| Descripción | Flujo comercial completo (planes, cuentas, suscripciones, webhook, reembolso) y consolidación de métricas. |
| Precondiciones | Sesión de administrador y analista. |
| Pasos | 1. Crear plan, cuenta y suscripción. 2. Enviar webhook firmado, repetido y con firma inválida. 3. Reembolsar y cancelar. 4. Consolidar métricas y consultar dashboards. |
| Datos de entrada | Eventos pago_aprobado y pago_rechazado firmados con HMAC. |
| Resultado esperado | Firma inválida 401; evento duplicado sin efecto; suscripción en mora al rechazo; métricas por día local. |
| Resultado obtenido | 2 de 2 pruebas aprobadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 09/10/2026 |

CP-17 · Interfaz responsiva en celular (390 px) y escritorio (1440 px) en los 25 recorridos

| ID caso de prueba | CP-17 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación (E2E) |
| Requisito / HU asociada | RNF-14 · ACA-EP10-HU03 |
| Descripción | Interfaz responsiva en celular (390 px) y escritorio (1440 px) en los 25 recorridos. |
| Precondiciones | Frontend en ejecución; Playwright con Chromium. |
| Pasos | 1. Recorrer todas las pantallas en 1440 px. 2. Repetir en 390 px. 3. Medir el ancho del documento contra la ventana. |
| Datos de entrada | Viewports 390×844 y 1440×900. |
| Resultado esperado | Sin desplazamiento horizontal de la página en ninguna pantalla. |
| Resultado obtenido | 1.ª ejecución: Estado operativo y Dashboards se desbordaban → DEF-01. Reprueba: 0 desbordes. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 5 |
| Ejecutado por y fecha | Paolo Salamanca · 25/09/2026 |

CP-18 · Comportamiento de la API cuando la base de datos cae y se recupera

| ID caso de prueba | CP-18 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración (robustez) |
| Requisito / HU asociada | RNF-10, RNF-24 |
| Descripción | Comportamiento de la API cuando la base de datos cae y se recupera. |
| Precondiciones | API en ejecución con PostgreSQL; sesión de administrador. |
| Pasos | 1. Consultar /soporte/tickets. 2. Detener PostgreSQL y repetir la consulta. 3. Iniciar PostgreSQL y repetir sin reiniciar la API. |
| Datos de entrada | Token de administrador. |
| Resultado esperado | Durante la caída: error 500 con formato estándar y sin detalles internos. Al volver: 200 sin reiniciar la API. |
| Resultado obtenido | Según lo esperado (200 → 500 controlado → 200). Observación: el planificador repite el error completo cada minuto en la consola → DEF-10. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 6 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 09/10/2026 |

CP-19 · Carga de 50 usuarios concurrentes sobre las consultas principales (preliminar, en local)

| ID caso de prueba | CP-19 |
| --- | --- |
| Tipo | Rendimiento |
| Requisito / HU asociada | RNF-08, RNF-09 · ACA-EP10-HU07 |
| Descripción | Carga de 50 usuarios concurrentes sobre las consultas principales (preliminar, en local). |
| Precondiciones | API con 2 workers y PostgreSQL con datos de demostración. |
| Pasos | 1. Ejecutar Locust con 50 usuarios, rampa de 10/s, 60 s. 2. Exportar estadísticas y comparar p95. |
| Datos de entrada | locustfile.py (8 tipos de solicitud). |
| Resultado esperado | p95 < 800 ms en consultas principales y 0% de errores. |
| Resultado obtenido | p95 entre 28 y 89 ms; 31,6 solicitudes/s; 0 fallas. Observación: el login tiene p95 de 2,7 s → DEF-09. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 3 |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos · 09/10/2026 |

CP-20 · Análisis estático del código (bandit) y de dependencias (pip-audit, npm audit)

| ID caso de prueba | CP-20 |
| --- | --- |
| Tipo | Seguridad |
| Requisito / HU asociada | RNF-04 · ACA-EP10-HU08 |
| Descripción | Análisis estático del código (bandit) y de dependencias (pip-audit, npm audit). |
| Precondiciones | Repositorio actualizado. |
| Pasos | 1. Ejecutar bandit -r app. 2. Ejecutar pip-audit y npm audit. 3. Actualizar dependencias con avisos y repetir. |
| Datos de entrada | requirements.txt y package-lock.json. |
| Resultado esperado | Sin hallazgos de severidad alta; dependencias del backend sin vulnerabilidades conocidas. |
| Resultado obtenido | 1.ª ejecución: 35 avisos en dependencias del backend → DEF-06 (corregido: FastAPI 0.143, PyJWT 2.15.1). Final: bandit 0 altos/medios; pip-audit 0; npm audit 4 avisos moderados/bajos (DEF-07, DEF-08). |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 2 y 7 |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos · 09/10/2026 |

CP-21 · Control de acceso por rol en el backend (RBAC)

| ID caso de prueba | CP-21 |
| --- | --- |
| Tipo | Seguridad |
| Requisito / HU asociada | RNF-03 · todas las HU |
| Descripción | Control de acceso por rol en el backend (RBAC). |
| Precondiciones | Cuentas de los 5 roles. |
| Pasos | 1. Llamar endpoints de escritura de soporte con analista y editor. 2. Llamar endpoints de staff con soporte. |
| Datos de entrada | Tokens de cada rol. |
| Resultado esperado | 403 para roles sin permiso; 200 para roles con permiso. |
| Resultado obtenido | 1 de 1 prueba aprobada (matriz completa de roles). |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Figura 1 |
| Ejecutado por y fecha | Alvaro Faúndez · 11/09/2026 |

CP-22 · Validación de las historias con el Product Owner en cada Sprint Review

| ID caso de prueba | CP-22 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | Historias de los Sprints 1 a 4 |
| Descripción | Validación de las historias con el Product Owner en cada Sprint Review. |
| Precondiciones | Incremento desplegado con docker compose. |
| Pasos | 1. Demostrar cada historia según sus criterios de aceptación. 2. El PO marca A (aprobada) o R (rechazada). |
| Datos de entrada | Criterios de aceptación de la planilla 03. |
| Resultado esperado | Todas las historias comprometidas aprobadas. |
| Resultado obtenido | 43 historias aprobadas: las 39 comprometidas en los Sprints 1 a 4 más las 4 de EP09 adelantadas; 0 rechazadas. |
| Estado | Aprobado |
| Evidencia | Documentos 08 (Sprint Review 1 a 4) |
| Ejecutado por y fecha | Paolo Salamanca · 09/10/2026 |

CP-23 · Escaneo dinámico OWASP ZAP sobre la consola publicada en Render

| ID caso de prueba | CP-23 |
| --- | --- |
| Tipo | Seguridad |
| Requisito / HU asociada | RNF-04, RNF-05 · ACA-EP10-HU08 |
| Descripción | Escaneo dinámico OWASP ZAP sobre la consola publicada en Render. |
| Precondiciones | Consola desplegada con HTTPS (Sprint 5). |
| Pasos | 1. Ejecutar ZAP baseline y escaneo activo autenticado. 2. Clasificar hallazgos y corregir. |
| Datos de entrada | URL de producción. |
| Resultado esperado | Sin hallazgos de riesgo alto. |
| Resultado obtenido | Pendiente (Sprint 6). |
| Estado | Planificado |
| Evidencia | — |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos (responsable) · Sprint 6 |

CP-24 · Prueba de carga formal sobre el ambiente de producción (Render + Neon)

| ID caso de prueba | CP-24 |
| --- | --- |
| Tipo | Rendimiento |
| Requisito / HU asociada | RNF-08, RNF-10 · ACA-EP10-HU07 |
| Descripción | Prueba de carga formal sobre el ambiente de producción (Render + Neon). |
| Precondiciones | Consola desplegada (Sprint 5). |
| Pasos | 1. Despertar la API y repetir el script de Locust contra Render. 2. Comparar con la línea base local (Render free tiene 0,1 CPU: se espera un p95 mayor). |
| Datos de entrada | 50 usuarios concurrentes. |
| Resultado esperado | p95 < 800 ms en consultas principales; login p95 < 1,5 s tras la mejora. Si el plan gratuito (0,1 CPU) no lo permite, se registra el resultado como defecto y la meta se valida con la línea base local. |
| Resultado obtenido | Pendiente (Sprint 6). |
| Estado | Planificado |
| Evidencia | — |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos (responsable) · Sprint 6 |

CP-25 · Pipeline CI/CD: pruebas automáticas en GitHub Actions y despliegue automático en Render desde la rama principal

| ID caso de prueba | CP-25 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | RNF-17, RNF-20 · ACA-EP10-HU04, HU05 |
| Descripción | Pipeline CI/CD: pruebas automáticas en GitHub Actions y despliegue automático en Render desde la rama principal. |
| Precondiciones | Servicios de Render y proyecto de Neon creados con render.yaml. |
| Pasos | 1. Abrir un pull request y verificar que corren las pruebas. 2. Integrar a main y verificar el despliegue. |
| Datos de entrada | Rama de prueba. |
| Resultado esperado | Pipeline en verde y consola actualizada en Render. |
| Resultado obtenido | Pendiente (Sprint 5). |
| Estado | Planificado |
| Evidencia | — |
| Ejecutado por y fecha | Ignacio Bustos (responsable) · Sprint 5 |

CP-26 · Accesibilidad WCAG 2.1 AA (contraste, teclado, estados con texto)

| ID caso de prueba | CP-26 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | RNF-15 · ACA-EP10-HU09 |
| Descripción | Accesibilidad WCAG 2.1 AA (contraste, teclado, estados con texto). |
| Precondiciones | Consola desplegada. |
| Pasos | 1. Revisar las pantallas con una herramienta de accesibilidad. 2. Recorrer formularios y tablas solo con teclado. |
| Datos de entrada | — |
| Resultado esperado | Sin errores de contraste ni de navegación por teclado. |
| Resultado obtenido | Pendiente (Sprint 6). |
| Estado | Planificado |
| Evidencia | — |
| Ejecutado por y fecha | Paolo Salamanca (responsable) · Sprint 6 |

# 6. Resumen de ejecución

| Tipo de prueba | Planificados | Ejecutados | Aprobados | Fallidos | % aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Integración | 14 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Rendimiento | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Seguridad | 3 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Aceptación | 5 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Total | 26 | 22 | 22 | 0 | 100% |

El % de aprobación se calcula sobre los casos ejecutados. En su primera ejecución fallaron 6 casos (CP-10, CP-11, CP-14, CP-15, CP-17, CP-20); todos se aprobaron al repetirlos tras corregir el defecto (sección 7). Las 45 pruebas automáticas pasan y la cobertura de la API es de 90% (2.773 sentencias, 277 sin cubrir). Los 4 casos planificados dependen del despliegue en Render + Neon (Sprint 5).

# 7. Registro de defectos

| ID | Caso de prueba | Descripción | Severidad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | CP-17 | La pantalla de estado operativo y los dashboards se desbordaban horizontalmente en celulares (390 px). | Media | Verificado | Paolo Salamanca |
| DEF-02 | CP-11 | El aviso de confirmación en la ficha de usuario desaparecía al recargar los datos. | Baja | Verificado | Paolo Salamanca |
| DEF-03 | CP-10 | Las alertas de pacientes sin atender se mostraban en verde («Activa»), como si estuvieran bien. | Media | Verificado | Paolo Salamanca |
| DEF-04 | CP-15 | La migración 0002 importaba un tipo propio de la app; fallaba en una base nueva. | Alta | Verificado | Ignacio Bustos |
| DEF-05 | CP-14 | No se podía publicar una versión legal con fecha de hoy después de las 21:00 (fecha UTC en vez de Chile). | Alta | Verificado | Ignacio Bustos |
| DEF-06 | CP-20 | Dependencias con vulnerabilidades conocidas: PyJWT 2.10.1 y Starlette 0.41.3 (FastAPI 0.115). | Alta | Verificado | Ignacio Bustos |
| DEF-07 | CP-20 | react-router-dom 6.28 con avisos de redirección abierta; actualizado a 6.30.6. Quedan avisos que requieren v7. | Media | Abierto | Paolo Salamanca |
| DEF-08 | CP-20 | esbuild de Vite 5 expone el servidor de desarrollo (solo afecta «npm run dev», no producción). | Baja | Abierto | Paolo Salamanca |
| DEF-09 | CP-19 | El login tiene p95 de 2,7 s con 50 ingresos simultáneos (costo de Argon2 en 2 workers). | Media | Abierto | Alvaro Faúndez |
| DEF-10 | CP-18 | Con PostgreSQL detenido, el planificador registra el error completo cada minuto en la consola. | Baja | Abierto | Alvaro Faúndez |

Estados: Verificado = corregido y comprobado con la repetición del caso; Abierto = registrado y asignado al Sprint 6 (historias ACA-EP10-HU07 y HU08). Ningún defecto abierto es de severidad crítica o alta.

# 8. Evidencias

Cada evidencia se cita desde el caso de prueba correspondiente. Los reportes completos (junit.xml, CSV de Locust, salidas de bandit y pip-audit) están en la carpeta docs/pruebas del repositorio.

Figura 1. Ejecución de las 45 pruebas automáticas (CP-01 a CP-09, CP-12 a CP-16, CP-21).

Figura 2. Cobertura de código de la API: 90% (pytest-cov).

Figura 3. Prueba de carga con Locust, 50 usuarios (CP-19).

Figura 4. Estado operativo con incidente abierto y alertas (CP-10).

Figura 5. Pantallas en 390 px sin desborde horizontal (CP-17).

Figura 6. Caída y recuperación de PostgreSQL (CP-18).

Figura 7. pip-audit tras actualizar dependencias (CP-20).

Figura 8. Resultado de bandit y npm audit (CP-20).

# 9. Conclusiones

•Estado de calidad: el incremento del Sprint 4 cumple los criterios de aprobación: 22 de 22 casos ejecutados aprobados, 45 pruebas automáticas en verde, 90% de cobertura y p95 de 28 a 89 ms en las consultas principales, muy por debajo de la meta de 800 ms.

•Valor de las pruebas: 6 casos fallaron en su primera ejecución y revelaron defectos reales (zona horaria, migración, desbordes en celular, dependencias vulnerables) que se corrigieron antes de la entrega.

•Defectos pendientes: 4 abiertos de severidad media o baja: login lento con alta concurrencia (DEF-09), avisos de react-router y esbuild en el frontend (DEF-07, DEF-08) y registro repetitivo del planificador (DEF-10).

•Acciones para los Sprints 5 y 6: publicar en Render + Neon con CI/CD (CP-25), repetir la carga en Render y bajar el p95 del login bajo 1,5 s (CP-24), migrar a react-router v7 y Vite 6, ejecutar OWASP ZAP (CP-23) y revisar accesibilidad (CP-26).