Carta de Entrega de Productos

| I.D. de entrega | 2 |
| --- | --- |
| Fecha | 09/10/2026 |

### Recepción de productos

Con fecha 9 de octubre de 2026, Max Khreimerman en representación de Wellq Co (AgeCare), certifica haber recibido a su entera conformidad, por parte de Alvaro Faúndez, los productos detallados en este documento, que forman parte del proyecto AgeCare Administración (Entrega 2, cierre del Sprint 4).

### Identificación del proyecto

| Nombre del proyecto | AgeCare Administración (ACA) |
| --- | --- |
| Cliente | Wellq Co (AgeCare), representada por Max Khreimerman |
| Sección / equipo | 004D · Equipo 8: Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca, Ignacio Bustos |

### Identificación de la entrega

| Fecha de recepción | 09/10/2026 |
| --- | --- |
| Plazo para observaciones | 5 días hábiles desde la fecha de recepción (hasta el 19/10/2026; el 12/10 es feriado). |
| Responsable de la entrega | Alvaro Faúndez (Scrum Master) · alv.faundez@duocuc.cl |
| Responsable de la recepción | Max Khreimerman · max@wellq.co.uk |
| Observaciones | Entrega parcial: incremento funcional de los Sprints 1 a 4 (40 casos de uso) ejecutable con Docker Compose. La publicación en Render + Neon, la prueba de carga y el escaneo de seguridad en producción, y el manual de usuario se entregarán al cierre del proyecto (13/11/2026). |

### Productos y componentes entregados

| Hito | Producto | Versión | Ubicación / enlace |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sistema (código fuente y despliegue Docker) | 0.3.0 | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 (rama main) · docker-compose.yml |
| 02 | Documento de Requisitos, Visión y Roles, Épicas e Historias de Usuario + Product Backlog | 1.0 | ACA_00, ACA_01, ACA_02, ACA_03 y ACA_04 (Entrega 2) |
| 03 | Documento de Arquitectura de Software (DAS) | 1.0 | ACA_C1_Documento_de_Arquitectura_de_Software_DAS.docx |
| 04 | Plan de Pruebas y Evidencias | 1.0 | ACA_C2_Plan_de_Pruebas.docx · docs/pruebas del repositorio |
| 05 | Manual Técnico y de Despliegue | 1.0 | ACA_C3_Manual_Tecnico_y_de_Despliegue.docx · README.md |
| 06 | Documento Final de Cierre | 0.9 (preliminar) | ACA_C4_Documento_Final_de_Cierre.docx |
| 07 | Artefactos Scrum: Sprint Backlog, Daily, Burndown, Sprint Reviews y Retrospectivas 1 a 4, Definition of Done | 1.0 (DoD 1.2) | ACA_05 a ACA_10 (Entrega 2) |

### Firmas

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto (equipo) | Alvaro Faúndez (Scrum Master) |  |
| Representante del cliente | Max Khreimerman |  |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |  |